Acta de Constitución

del Proyecto

PROTOTIPO DE VIDEO JUEGO

Fecha: 14/02/2026

Tabla de contenido

Información del Proyecto

Propósito y Justificación del Proyecto

Objetivos Generales Objetivos Específicos Premisas y Restricciones Riesgos iniciales

Cronograma de hitos principales Presupuesto estimado

Lista de Interesados (stakeholders) Requisitos de aprobación del proyecto

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad Personal y recursos preasignados

Aprobaciones

Información del Proyecto

Datos

| Empresa / Organización | Universidad Libre |
| --- | --- |
| Proyecto | Prototipo de aplicación móvil educativa gamificada |
| Fecha de preparación | 14/02/2026 |
| Cliente | Área académica / Usuarios / Estudiantes |
| Patrocinador principal | Universidad Libre |
| Gerente de Proyecto | Nelson Ayala |

Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad Libre | Coordinación académica | Facultad de Ingeniería | Dirección académica |

Propósito y Justificación del Proyecto

El proyecto tiene como propósito desarrollar el prototipo funcional de una aplicación móvil educativa basada en gamificación cuyo objetivo es enseñar los fundamentos del lenguaje de programación Python mediante un sistema de niveles interactivos.
Se justifica debido a:

- La creciente demanda de aprendizaje en programación

- La necesidad de métodos educativos más dinámicos

- La baja motivación en métodos tradicionales

- El uso masivo de dispositivos móviles como herramientas de aprendizaje

El proyecto busca combinar educación y entretenimiento para mejorar la retención del conocimiento.

Descripción del Proyecto y Entregables

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil Android que incluye:

- Pantalla de introducción sobre Python.

- Sistema de niveles (básico, intermedio y avanzado).

- Animación de personaje subiendo una torre al acertar.

- Cuadro explicativo que muestra por qué la respuesta es correcta.

- Pantalla de victoria final.

Entregables

- Definición del alcance del proyecto

- Identificación de interesados (stakeholders)

- Acta de constitución del proyecto

- Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS)

- Presupuesto del proyecto

- Asignación de recursos

- Informe de avance del proyecto

- Control y seguimiento del cronograma

- Informe final del proyecto

- Acta de cierre del proyecto

Requerimientos

Requerimientos del producto

- Debe incluir mínimo 3 niveles.

- Debe contener preguntas relacionadas con Python.

- Debe mostrar animación al acertar.

- Debe mostrar explicación educativa al responder correctamente.

- Debe permitir avanzar progresivamente.

Requerimientos del proyecto

- Desarrollo en Android Studio.

- Diseño intuitivo.

- Prototipo funcional.

- Entrega en tiempo establecido.

Objetivos Generales

Desarrollar un prototipo funcional de una aplicación móvil educativa gamificada que permita el aprendizaje básico del lenguaje Python mediante niveles interactivos.

Objetivos Específicos

- Diseñar una estructura de niveles con dificultad progresiva.

- Implementar un sistema de preguntas y validación automática.

- Integrar animaciones que refuercen la experiencia educativa.

- Incorporar retroalimentación explicativa inmediata.

- Garantizar estabilidad y funcionalidad del prototipo.

| Cronograma (Tiempo) |  |
| --- | --- |
| Definición | Semana 1 |
| Diseño | Semana 2 – Semana 3 |
| Desarrollo | Semana 4 – Semana 7 |
| Pruebas | Semana 7 – Semana 8 |
| Implementación Final | Semana 8 – Semana 9 |

Premisas y Restricciones

Premisas

- Disponibilidad del entorno de desarrollo.

- Acceso a equipo informático adecuado.

Restricciones

- Proyecto limitado a plataforma Android.

- Tiempo académico definido.

- Recursos financieros limitados.

Riesgos iniciales

- Errores en la implementación de animaciones.

- Incompatibilidad con ciertos dispositivos.

- Fallos lógicos en la progresión de niveles.

- Limitaciones técnicas del entorno de desarrollo.

Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Entregable 1: Diseño | Marzo |
| Entregable 2: Desarrollo y pruebas | Abril |
| Entregable 3: Implementación | Mayo |

Presupuesto estimado

El proyecto es de carácter académico y no requiere inversión económica directa.

Recursos utilizados:

- Computadora personal.

- Android Studio (licencia gratuita).

- Tiempo de desarrollo del equipo.

Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nelson Ayala | Gerente del proyecto | Estudiante | Universitario |
| Michaell Romero | Desarrollador | Estudiante | Universitario |
| Camilo Salamanca | Desarrollador | Estudiante | Universitario |
| Juan Osorio | Desarrollador | Estudiante | Universitario |
| Daniel Palencia | Desarrollador | Estudiante | Universitario |
| Usuarios finales | Estudiante | Estudiantes | Estudiantes |

Requisitos de aprobación del proyecto

- Funcionamiento completo del prototipo.

- Cumplimiento de los requerimientos establecidos.

- Validación técnica del docente evaluador.

- Entrega formal dentro del plazo estipulado.

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nelson Ayala | Gerente del proyecto | Estudiante | Universitario |

Requerimientos

Requerimientos Funcionales

RF01 — Sistema de lecciones progresivas

El sistema debe cargar dinámicamente el contenido educativo desde un archivo estructurado (lessons.json), presentando lecciones organizadas en 6 niveles temáticos (print, variables, operadores, condicionales, ciclos y funciones), aumentando la dificultad de forma gradual entre niveles.

RF02 — Motor de preguntas y validación

La aplicación debe presentar preguntas de opción múltiple con un contador regresivo de 30 segundos, validar la respuesta seleccionada, mostrar retroalimentación inmediata indicando si fue correcta o incorrecta, y bloquear la interacción una vez respondida hasta pasar al siguiente estado.

RF03 — Sistema de puntuación y progresión

El sistema debe calcular y actualizar la puntuación del jugador en tiempo real sumando XP por cada respuesta correcta, aplicar bonificación por racha de aciertos consecutivos, registrar el nivel actual y desbloquear el siguiente piso del edificio al superar el reto del nivel activo.

RF04 — Persistencia de progreso local

La aplicación debe guardar automáticamente el estado del jugador (nivel actual, XP acumulado, vidas disponibles y racha) en almacenamiento local del dispositivo tras cada sesión, y restaurarlo al reiniciar la app sin requerir conexión a internet.

RF05 — Navegación entre pantallas del juego

El sistema debe gestionar la transición entre las 8 pantallas definidas (splash, menú, lección, quiz, resultado, mapa de progreso, configuración y créditos) mediante un controlador central de escenas, preservando el estado del jugador en cada cambio de pantalla.

Requerimientos No Funcionales

RNF01 — Rendimiento en dispositivos Android

La aplicación debe ejecutarse de forma fluida en dispositivos Android con versión 7.0 o superior (API 24+), manteniendo un mínimo de 30 fotogramas por segundo durante las animaciones y transiciones, con un tiempo de carga inicial no mayor a 3 segundos.

RNF02 — Usabilidad táctil

Todos los elementos interactivos (botones, opciones de respuesta, menús) deben tener un área mínima de toque de 48×48 dp según las guías de Material Design, garantizando que el juego sea operable con una sola mano en pantallas entre 4.5 y 6.7 pulgadas.

RNF03 — Disponibilidad sin conexión

El 100% de las funcionalidades del juego (lecciones, quizzes, progreso, retroalimentación) deben estar disponibles sin conexión a internet, dado que el contenido educativo y los datos del usuario se almacenan localmente en el dispositivo.

RNF04 — Mantenibilidad del contenido

La arquitectura modular de 5 capas debe permitir agregar nuevas lecciones, capítulos o preguntas editando únicamente el archivo lessons.json, sin necesidad de modificar el código fuente del motor del juego ni volver a compilar la aplicación.

RNF05 — Seguridad del progreso del usuario

Los datos de progreso almacenados localmente deben sobrevivir al cierre forzado de la aplicación y a reinicios del dispositivo, implementando escritura atómica al archivo de guardado para evitar corrupción de datos en caso de interrupción inesperada.