ACTA DE CIERRE DE PROYECTO

MORTAL CODE

Videojuego Educativo para Android

Fecha: 30 de mayo de 2025

# 1. Información del Proyecto

## Datos Generales

| Empresa / Organización | Desarrollo Independiente (Indie) |
| --- | --- |
| Proyecto | MortalCode — Videojuego Educativo para Android |
| Fecha de preparación | 30 de mayo de 2025 |
| Cliente / Usuario Final | Público general — jugadores Android |
| Plataforma de distribución | Google Play Store |
| Gerente / Líder del Proyecto | [Tu nombre aquí] |

# 2. Razón de Cierre

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto MortalCode, por las razones especificadas a continuación:

| Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente. |  |
| --- | --- |
| Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los requerimientos del cliente. |  |
| Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto. |  |

El proyecto MortalCode concluye con la publicación exitosa del videojuego en Google Play Store. Se completaron las 5 fases definidas en el presupuesto del proyecto: Concepción e Inicio, Definición y Planificación, Lanzamiento y Ejecución (Desarrollo), Desempeño/Monitoreo y Pruebas, e Implementación y Cierre.

# 3. Resumen Financiero del Proyecto

| Concepto | Presupuestado (COP) | Ejecutado Real (COP) |
| --- | --- | --- |
| Total Mano de Obra | $5.344.000 | $5.344.000 |
| Total Materiales | $0 | $0 |
| Total Costos Fijos | $152.000 | $152.000 |
| PRESUPUESTO TOTAL | $5.496.000 | $5.496.000 |

* Horas totales trabajadas: 334 horas  |  Valor hora: $16.000 COP

# 4. Aceptación de los Productos y Entregables

A continuación se listan los entregables del proyecto MortalCode y su estado de aceptación:

| Fase | Entregable | Aceptación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Definición del problema | SI | Completado en tiempo |
| 1.2 | Definición de objetivos | SI | Completado en tiempo |
| 1.3 | Investigación de requisitos | SI | Completado |
| 1.4 | Identificación de Stakeholders | SI | Completado |
| 1.5 | Inicio del proyecto | SI | Completado |
| 2.1 | Definición del alcance del proyecto | SI | Entregado |
| 2.2 | Requerimientos funcionales y no funcionales | SI | Documentados |
| 2.3 | Diseño UX y experiencia de usuario | SI | Integrado al juego |
| 2.4 | Selección de herramientas tecnológicas | SI | Stack definido y utilizado |
| 3.1 | Creación de estructura del proyecto y escenas | SI | Arquitectura funcional |
| 3.2 | Sistema de navegación entre pantallas | SI | Flujo implementado |
| 3.3 | Sistema de preguntas y validación | SI | Motor de preguntas activo |
| 3.4 | Progresión de niveles y puntuación | SI | Sistema de puntuación operativo |
| 3.5 | Sistema de guardado de progreso | SI | Persistencia de datos activa |
| 3.6 | Integración sonora y efectos visuales | SI | Audio y VFX integrados |
| 3.7 | Implementación de interfaz final (UI definitiva) | SI | UI publicada y operativa |
| 4.1 | Pruebas funcionales internas en PC | SI | Sin errores críticos |
| 4.2 | Corrección de errores y optimización | SI | Build optimizado |
| 4.3 | Pruebas con usuarios externos | SI | Feedback recopilado |
| 4.4 | Documentación final y preparación de entrega | SI | Documentación archivada |
| 4.5 | Entrega oficial del proyecto (académica) | SI | Presentado el 06/06/2025 |
| 5.1 | Preparación de assets para Play Store | SI | Assets listos y subidos |
| 5.2 | Generación del AAB firmado y prueba final | SI | APK/AAB firmado correctamente |
| 5.3 | Publicación en Google Play Store | SI | Publicado el 28/05/2025 |
| 5.4 | Entrega oficial y cierre formal del proyecto | SI | Cierre formal 30/05/2025 |

# 5. Criterios de Aceptación Cumplidos

Para cada entregable aceptado, se confirma que:

•  El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de requerimientos y definición de alcance.

•  Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos funcionales del videojuego.

•  Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos (jugabilidad, usabilidad, rendimiento en Android).

•  Se ha realizado la publicación y distribución del producto en Google Play Store.

•  Se ha archivado toda la documentación del proyecto incluyendo presupuesto, actas y registros de prueba.

# 6. Actividades de Cierre Realizadas

Se autoriza el cierre formal del proyecto MortalCode, confirmando que se han llevado a cabo las siguientes actividades:

•  Evaluación post-proyecto y registro de resultados obtenidos.

•  Documentación de lecciones aprendidas durante el desarrollo del videojuego.

•  Liberación del equipo de trabajo para su reasignación a otros proyectos.

•  Cierre de todos los procesos de adquisición de herramientas y activos utilizados.

•  Archivo completo de la documentación del proyecto (presupuesto, cronograma, pruebas, código fuente).

•  Publicación y disponibilidad del juego para usuarios finales en Google Play Store.

# 7. Aprobaciones

Los abajo firmantes certifican el cierre formal del proyecto MortalCode:

| Nombre y Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| [Gerente / Líder del Proyecto] | 30/05/2025 |  |
| [Patrocinador / Docente] | 30/05/2025 |  |
| [Cliente / Evaluador] | 30/05/2025 |  |

— Fin del Acta de Cierre de Proyecto MortalCode —